Załącznik Nr 4 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

U M O W A

o roboty budowlane

zawarta  w dniu ………………………. w Szydłowcu pomiędzy:

Szydłowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000137850, NIP 799-00-06-300 REGON 000485405 zwaną dalej „Zleceniodawcą

którą reprezentuje:

1. Prezes  Zarządu                                      - Bogdan Grzmil

2.  Członek  Zarządu ds. GZM i Inwestycji  - Tomasz  Michnicki

3.  Członek  Zarządu – Główna Księgowa   - Renata Osobińska

a

………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- …………………………………………….

W  rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 25.09.2023 roku została zawarta umowa                    o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na montażu płytek gres na posadzkach i schodach w  klatkach schodowych budynku …………………………………………………………. Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2.Zakres robót przewidziany do wykonania przez Wykonawcę określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

§ 2

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 08.12.2023 roku

§ 3

- Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zobowiązania oraz inne postanowienia w nim zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowi:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ………………………..

§ 5

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. W czasie realizacji zamówienia budynek mieszkalny będzie czynny(ruch pieszy w ograniczonym zakresie będzie dla mieszkańców zapewniony)

3.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy uprawnionym pracownikom Zamawiającego

4.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.                  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych                    do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -ustawy Prawo budowlane oraz  wymaganiom określonym w SIWZ.

- Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres robót.

§ 8

- Strony ustalają że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto…………………. w tym podatek VAT .

/słownie: ……………………………………………………………………………………………/.

3. Faktura za wykonane prace będzie płatna z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia  faktury u Zamawiającego.

§ 9

Niezależnie od obowiązków wymienionych  w  umowie  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót uzupełniających w terminie 7 dni  od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowania Zamawiającego  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

- W przypadku zniszczenia lub spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń w toku realizacji zadania  do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 5% brutto wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru w ciągu pięciu dni od daty zgłoszenia

c) za spowodowanie przerwy powyżej pięciu dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 0,05% brutto wynagrodzenia umownego,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,5% brutto wynagrodzenia umownego,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                          w wysokości 10% brutto wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

- Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na 7 dni przed zakończeniem robót

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  w ciągu 5  dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 12

Okres gwarancji wynosi ……………… miesięcy licząc od daty odbioru robót.

§ 13

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy  będzie się odbywać fakturą  wystawioną po zakończeniu  i odbiorze całości robót.

§ 14

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 16

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy według możliwości miejscowej Zleceniodawcy

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                          Wykonawca