projekt

U M O W A

zawarta  w dniu ………………………. w Szydłowcu pomiędzy Szydłowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową w Szydłowcu, ul. Kolejowa 9  26-500 Szydłowiec wpisaną w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  prowadzonym przez Sąd Rejonowy   w  Warszawie  XIV  Wydział  Gospodarczy KRS  pod  Nr 0000137850 , NIP 799-000-03-300

reprezentowaną przez:

1. Prezes Zarządu 				- Bogdan Grzmil

2. Członek  Zarządu ds. GZM i Inwestycji	- Tomasz Michnicki

a………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………..REGON ……………………………..

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- …………………………………………….

W  rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w II. przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 31.07.2023 roku została zawarta umowa                    o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na termomodernizacji  ściany budynku mieszkalnego

wg poniższego zestawienia:

1. Budynek Prusa 4 – ściana południowa

2. Zakres robót przewidziany do wykonania przez Wykonawcę określa SIWZ stanowiąca  załączniki nr 1 do umowy oraz Projekt Techniczny

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

§ 2

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:

- ………………………………..

§ 3

- Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, Projekt Techniczny, zobowiązania oraz inne postanowienia w nim zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowią:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ………………………..

§ 5

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy wyznaczonym pracownikom Zamawiającego

3.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                     i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych                  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych                    do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres robót.

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy energii elektrycznej, wody i toalet

§ 8

- Strony ustalają że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie zgodnie z umową.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

- Prusa 4;-  Kwota  netto…………………………….,  podatek VAT …………………………,

brutto …………………………………….

słownie: /……………………………………………………………………………………………

- Faktura za wykonane prace będzie płatna z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia  faktury u Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 5.000,00 złotych. Wykonawca potwierdza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na piśmie. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być zaliczone wadium za zgodą Wykonawcy.  Zwrot  zabezpieczenia Zamawiający dokona w ciągu 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót.

§ 9

Niezależnie od obowiązków wymienionych  w  umowie  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót uzupełniających w terminie 3 dni  od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowania Zamawiającego  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

- W przypadku zniszczenia lub spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń w toku realizacji zadania - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 5% brutto wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy powyżej pięciu dni od daty zgłoszenia,

c) za spowodowanie przerwy powyżej pięciu dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 0,05% brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% brutto wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,05% brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                         - w wysokości 10% brutto wynagrodzenia umownego.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1 Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru  na piśmie.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  w ciągu 7  dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 12

Termin gwarancji wynosi ………………………………….. licząc od daty odbioru robót.

§ 13

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu odbioru będzie się odbywać fakturą końcową wystawioną po zakończeniu  i odbiorze całości robót.

§ 14

- Do momentu całkowitego rozliczenia finansowego stron Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Spółdzielnię o zmianie statusu podatnika VAT, utracie licencji/koncesji na wykonywanie działalności lub zmianie rachunków bankowych.

§ 15

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 18

Wykaz załączników do umowy:

- SIWZ

- Projekt techniczny

Zamawiający                                                                          Wykonawca

OŚWIADCZENIE

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Szydłowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Szydłowcu przy ulicy kolejowej 9, nr KRS 0000137850 w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

- Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………..

podpis