Załącznik Nr 4 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

projekt

U M O W A

zawarta  w dniu ………………………. w Szydłowcu pomiędzy:

Szydłowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000137850, NIP 799-00-06-300 REGON 000485405 zwaną dalej „Zleceniodawcą

reprezentowaną przez:

1. Prezes Zarządu                                               - Bogdan Grzmil

2. Członek  Zarządu ds. GZM i Inwestycji          - Tomasz  Michnicki

3. p.o. Członek Zarządu – Główny  Księgowy   - Renata Gwarek

zwaną dalej Zmawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- …………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

W  rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w II. przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu …………….. roku została zawarta umowa                    o następującej treści:

„Wymiana instalacji ZW, CWU i kanalizacji w zasobach Szydłowieckiej  Spółdzielni Mieszkaniowej  w Szydłowcu.

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  wymianę instalacji  CWU, ZW  i kanalizacji w zasobach Szydłowieckiej  Spółdzielni Mieszkaniowej  w Szydłowcu.

2.Zakres robót przewidziany do wykonania przez Wykonawcę określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa

§ 2

1) Zakres zamówienia dla zadania obejmuje:

- Wymiana pionów ZW i kanalizacji  w 3 klatkach,

- Wymiana kolan stalowych na pionie CWU w 2 klatce

- Wymiana poziomu ZW i trójników na poziomie CWU

Prace remontowe  należy wykonać stosując zalecenia i wytyczne producentów wybranych materiałów hydraulicznych.

§ 3

Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą integralną część umowy

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Za straty powstałe wskutek niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

- Straty poniesione przez Zamawiającego na skutek złej jakości dostarczonych produktów, Zamawiający ma prawo zrekompensować wystawiając notę obciążeniową i potrącając z faktury wystawionej przez Wykonawcę stosowną kwotę.

§ 5

- Z ramienia Zamawiającego osobą do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest  Tomasz Michnicki, tel. 048/6171232

§ 6

- Wykonawca nie ma prawa, bez zgody pisemnej Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 7

- Strony ustalają że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe( nie dotyczy robót dodatkowych)

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto………………….… podatek VAT ……………………………brutto ………………………………………………….

/słownie: ……………………………………………………………………………………………/.

3. Faktura za wykonane prace będzie płatna z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia  faktury u Zamawiającego

§ 8

Niezależnie od obowiązków wymienionych  w  umowie  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót uzupełniających w terminie 7 dni  od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- W przypadku zniszczenia lub spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń w toku realizacji zadania  do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 5% brutto wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru w ciągu pięciu dni od daty zgłoszenia,

c) za spowodowanie przerwy powyżej pięciu dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 0,05% brutto wynagrodzenia umownego,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% brutto  wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za uniemożliwienie terminowego rozpoczęcia robót w wysokości 0,5% brutto wynagrodzenia umownego,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                          w wysokości 10% brutto wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na 7 dni przed zakończeniem robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  w ciągu 7  dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 11

- Okres gwarancji wynosi dla:

…………………………………………………………

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się dla zadania nr 1 na 30.06.2023 roku a dla zadania nr 2 na 28.07.2023 roku, dla zadania nr 3 na 11.08.2023r.

§ 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 14

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy według właściwości miejscowej Zleceniodawcy

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                          Wykonawca

OŚWIADCZENIE

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Szydłowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 9, nr KRS 0000137850 celu przeprowadzenia postępowania przetargowego z dnia ………………...2023 r.

- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

- Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………

podpis